Warunki zapytania ofertowego

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem

Siedziba: ul. Nałkowskiej 11, 42-200 Częstochowa

biuro@spoza.czest.pl, tel. 531037806

1. Przedmiot zamówienia:
* Fundamenty ławy
* Ściany fundamentowe
* Posadzka na gruncie
* Hydrizolacja I termoizolacja ścian i podłóg na gruncie
* Ściany zewnętrzne nośne
* Ściany działowe wewnętrzne
* Stropy wewnętrzne
* Schody, spoczniki
* Trzon windy (beton, zbrojenie)
1. Wykonawca kalkulując wycenę powinien we własnym zakresie dokonać analizy zakresu prac i przeprowadzić wizję lokalną. Decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlany. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji inwestycji okaże się, że nie uwzględnił on elementów opisanych w projekcie budowlanym, lub nieopisanych a koniecznych do wykonania ze względu na technologię robót lub funkcjonowanie budynku, systemu instalacji, zgodność z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
2. Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i

przedmiarem robót, konieczne do uwzględnienia:

1) Organizacja i zabezpieczenie placu budowy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom sąsiadujących posesji.

2) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje sobie plac budowy oraz dokona ubezpieczenia budowy. W zakresie energii elektrycznej i wody - obecnie brak przyłączy. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy dla nadzoru jak i własnych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) wywiezienie nadmiaru ziemi i wyrównanie terenu.

4) Likwidacja zaplecza budowy, oraz wszelkie inne prace nie objęte niniejszym postępowaniem, a konieczne do wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią właściwą dla robót, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa użytkowania

1. Użyte w niniejszych Warunkach Zapytania i załącznikach do niego nazwy produktów,

producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w Zapytania ofertowego i załącznikach do nich. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wskazania „równoważności” i uzyskania akceptacji właściwego inspektora nadzoru na zabudowanie materiału równoważnego.

Do wykorzystanych materiałów należy dołączyć karty katalogowe i certyfikaty producenta.

1. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się w sposób szczegółowy z opisem przedmiotu zamówienia, przedstawioną przez Zamawiającego dokumentacją, dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem istniejącym, oraz ujęcia w swojej ofercie wszystkich (w jego ocenie) niezbędnych robót gwarantujących prawidłowe wykonanie zamówienia, m.in. roboty przygotowawcze, zabezpieczające, transportowe, roboty podstawowe i inne elementy nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania robót, w tym elementy ryzyka obejmujące przykładowo: niekorzystne warunki atmosferyczne, koszty prac porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, dostarczenia dla potrzeb budowy energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, dozoru zaplecza i budowy, koszty odbiorów, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej.
2. Zamawiający informuje, że w godzinach 8.00 – 15.00 są dostępne do wglądu (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu): dokumentacja projektowa. W przypadku wystąpienia trudności technicznych z pobraniem ze strony internetowej Zamawiającego pełnego Zapytania Ofertowego, Zamawiający może udostępnić pełną dokumentację w Biurze Zarządu lub wydać w wersji elektronicznej przez e-mail.
3. Obowiązki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, oraz zgodnie z przekazanym projektem budowlanym, warunkami zawartymi w Warunkach przetargu i załącznikach do nich, obowiązującymi przepisami prawa

2) Wykonawca odpowiada za plac budowy od dnia protokolarnego przejęcia do dnia dokonania odbioru końcowego robót i przez ten czas jest on zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. Do czasu sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru prac, za urządzenia jak i wszelkiego rodzaju materiały odpowiada Wykonawca.

3) Wykonywanie robót, odbiory częściowe, oraz organizację (BHP, ppoż., oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy.

4) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco i przechowywania dokumentacji zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.

5) udział w naradach zwoływanych przez Zamawiającego

6) przed przystąpieniem do zamówienia materiałów i urządzeń Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia materiału u Zamawiającego poprzez sporządzenie kart materiałowych z porównaniem najważniejszych parametrów i dołączeniem odpowiednich dokumentów dopuszczających materiał do stosowania na terenie RP.

**9.** stosowanie materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570) a zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz dokumentacji projektowej

**10.** Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) Wykonawca zapewni polisę OC obejmującą wszelkie szkody na osobie i szkody majątkowe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, obejmującą cały obiekt i osoby w nim przebywające.

**11.** Miejsce realizacji zamówienia:

Borowianka, ul. Olszowiec, na dz. Nr ewid. 254/28, gmina Kłobuck

**12**. Warunki dopuszczenia Wykonawców do postępowania przetargowego.

Do postępowania w trybie zapytania ofertowego zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu tj.:

**a.** posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

**b.** posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

**c**. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie;

**13. Opis warunków udziału w postępowaniu**

**13.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:**

a) Zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego Zapytania ofertowego

b) Złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

**13.2.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a w tym celu złożą wraz z ofertą oświadczenia oraz przedłożą wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty w zakresie:

a) Braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającymb) Oświadczenia należy złożyć na wzorach załączonych do Zapytania ofertowego, załącznik w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz załącznik przesłanek do wykluczenia z postępowania.

**Ocena zdolności zawodowej i technicznej:**

a) Doświadczenia Wykonawcy

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

**Dopuszczalna liczba ofert składanych przez jednego Wykonawcę. Sposób przygotowania**

**oferty.**

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych, częściowych ani wariantowych.
3. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim w formie pisemnej.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób

gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność

do terminu otwarcia ofert Koperta powinna być opisana: „oferta na „Budowa w ramach zadania ,,**Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe z zespołami samodzielnych mieszkań dla osób z autyzmem- Niebieski Azyl" nie otwierać przed dniem ……………………. przed godz. ……”.** Koperta powinna zawierać adres Wykonawcy, co umożliwi jej odesłanie bez otwierania w przypadku wpłynięcia oferty po terminie.

W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej otwarcie w trakcie sesji otwarcia korespondencji.

Dokumenty składające się na Ofertę:

1. Formularz Oferty – zał. nr 1 do ZO
2. Klauzula informacyjna – zał. nr 2 do ZO

14. Kryteria oceny oferty. Opis kryteriów.

Kryteria oceny:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) cena brutto - 100%

Sposób oceny:

a) Cena

Ocenie podlega cena brutto wynikająca z kosztorysu przygotowanego na podstawie załączonego do

warunków przetargu przedmiaru robót.

C = Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 100

Organizator jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów

9. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 19 lutego 2024 r. do godz. 10.00 w Biurze Zamawiającego – adres: ul Nałkowskiej 11, 42-200 Częstochowa osobiście albo listem poleconym (liczy się data i godzina doręczenia do Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 lutego 2024 r. o godz. 10.15 w Biurze Zamawiającego – j.w.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru. Ogłoszenie, a także warunki mogą zostać zmienione lub odwołane.

Zamawiający najpierw dokona sprawdzenia ofert, czy nie podlegają one wykluczeniu oraz czy

spełniają warunki udziału w postępowaniu a następnie zbada, która oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

**Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia**

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:

- kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego – w stosunku do osoby kierownika budowy, kierownika robót instalacyjnych sanitarnych, kierownika robót instalacyjnych elektrycznych

- umocowanie do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika bezpośrednio z treści złożonej oferty

- polisę OC w zakresie szkód na osobie i szkód majątkowych na czas realizacji przedmiotu umowy

Załączniki:

1) Formularz oferty – zał. nr 1

2) Klauzula informacyjna – zał. nr 2

3) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3

4) Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania – zał. nr 4

5) Wykaz wykonanych robót

6) Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zadania

7) Dokumentacja projektowa z przedmiarami dostępna w siedzibie SPOZA